KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 08- Thành viên nhóm:

- Nguyễn Quang Huy - 24634021 (Nhóm trưởng)

- Nguyễn Văn Trí - 24643551

- Đỗ Quốc Thịnh - 24641571 (Thư ký)

- Trần Phúc Khang - 24632571

- Nguyễn Hải Đăng - 24704331

Tên ứng dụng: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHA KHOA

Thời gian thực hiện: Từ 11/08/2025 đến 23/11/2026 (15 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Mức độ hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 03/08/2018 Đến: 09/08/2018) | Thành viên trong nhóm chọn quy trình nghiệp vụ để thực hiện phần thu thập yêu cầu. Tìm kiếm thêm nguồn thông tin trên mạng để hoàn thiện phần thu thập yêu cầu hơn của từng thành viên. Từng thành viên hoàn thành phần thu thập yêu cầu. Từng thành viên đóng góp ý kiến khi họp hang tuần | Tất cả các thành viên. | 100% |  |
|  | Tìm hiểu bệnh nhân, tiếp nhận bệnh nhân, lịch hẹn. Tìm hiểu cách phòng khám hiện tại tiếp nhận và quản lý bệnh nhân, cách đặt lịch onl/off, xử lý khi có bệnh nhận trên web. | Nguyễn Văn Trí | 100% | Hoàn thành đúng deadline |
|  | Tìm hiểu khám nha khoa, chẩn đoán, kế hoạch điều trị, điều trị. | Đỗ Quốc Thịnh | 100% | Hoàn thành đúng deadline |
|  | Tìm hiểu những dịch vụ và cách quản lý dịch vụ nha khoa - phòng khám. Tìm hiểu chi phí điều trị, thanh toán, hóa đơn | Trần Phúc Khang | 100% | Hoàn thành đúng deadline |
|  | Tìm hiểu hoạt động quản lý hậu cần phòng khám, các quy định phòng khám, cách quản lý lịch làm việc | Nguyễn Hải Đăng | 100% | Hoàn thành đúng deadline |
|  | Nghiên cứu: tổng quan phòng khám, đối tượng tham gia, hoạt động chính, quy trình bệnh nhân, thông tin cần quản lý và quy định liên quan. Phân công công việc, lên lịch họp hàng tuần Tạo nhật ký trên github, lập kế hoạch. Chỉnh format word | Nguyễn Quang Huy | 100% | Hoàn thành đúng deadline |
| Tuần 02 (Từ: 10/08/2018 Đến: 16/08/2018) | Phụ trách: Tổng hợp và điều phối: - Tổng hợp kết quả khảo sát của 4 thành viên. - Kiểm tra và thống nhất lại nội dung giữa các flow. - Tổng hợp thành 3 phần: + Khảo sát hiện trạng + Quy trình nghiệp vụ + Quy định - Tổng hợp các vấn đề chưa rõ và các câu hỏi cần làm rõ để phục vụ bước tiếp theo. | Nguyễn Quang Huy | 100% | Hoàn thánh đúng công việc được giao |
|  | Phụ trách: Bệnh nhân - Tiếp nhận - Lịch hẹn Tiếp tục flow tuần 1: Bệnh nhân -> Tiếp nhận -> Lịch hẹn + Khảo sát hiện trạng + Quy trình nghiệp vụ + Quy định Trao vai trò checker, check văn AI, check các lỗi sai của word trước khi hoàn thiện. | Nguyễn Văn Trí | 100% | Hoàn thánh đúng công việc được giao |
|  | Phụ trách: Khám - Chẩn đoán - Điều trị Tiếp tục flow tuần 1: Khám -> Chẩn đoán -> Kế hoạch điều trị -> Điều trị -> Tái khám + Khảo sát hiện trạng + Quy trình nghiệp vụ + Quy định | Đỗ Quốc Thịnh | 95% | Trễ dealine (2 lần) |
|  | Phụ trách: Dịch vụ - Chi phí - Thanh toán Tiếp tục flow tuần 1: Dịch vụ -> Chi phí -> Thanh toán + Khảo sát hiện trạng + Quy trình nghiệp vụ + Quy định | Trần Phúc Khang | 95% | Trễ dealine (1 lần) |
|  | Phụ trách: Quản lý - Nhân sự - Kho/Vật tư - Quy định Tiếp tục flow tuần 1: Quản lý phòng khám -> Nhân sự -> Lịch làm việc -> Kho/Vật tư + Khảo sát hiện trạng + Quy trình nghiệp vụ + Quy định | Nguyễn Hải Đăng | 85% | Trễ dealine (2 lần) Sử dụng AI làm việc những không kiểm tra lại |
| Tuần 03 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |
| Tuần 04 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |
| Tuần 05 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |
| Tuần 06 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |
| Tuần 07 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |
| Tuần 08 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |
| Tuần 09 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |
| Tuần 10 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |
| Tuần 11 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |
| Tuần 12 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |
| Tuần 13 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |
| Tuần 14 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |
| Tuần 15 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |  |

Link nhật ký (phamthanhhung3578@gmail.com)