KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 08- Thành viên nhóm:

- Nguyễn Quang Huy - 24634021 (Nhóm trưởng)

- Nguyễn Văn Trí – 24643551

- Đỗ Quốc Thịnh – 24641571 (Thư kí)

- Trần Phúc Khang – 24632571

- Nguyễn Hải Đăng – 24704331

Tên ứng dụng: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHA KHOA

Thời gian thực hiện: Từ 11/08/2025 đến ../../2018 (15 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Tìm hiểu bệnh nhân, tiếp nhận bệnh nhân, lịch hẹn. Tìm hiểu cách phòng khám hiện tại tiếp nhận và quản lý bệnh nhân, cách đặt lịch onl/of, xử lý khi có bệnh nhận trên web. | Nguyễn Văn Trí |  |
|  | Tìm hiểu khám nha khoa, chẩn đoán, kế hoạch điều trị, điều trị. | Đỗ Quốc Thịnh |  |
|  | Tìm hiểu những dịch vụ và cách quản lý dịch vụ nha khoa - phòng khám. Tìm hiểu chi phí điều trị, thanh toán, hóa đơn | Trần Phúc Khang |  |
|  | Tìm hiểu hoạt động quản lý hậu cần phòng khám, các quy định phòng khám, cách quản lý lịch làm việc | Nguyễn Hải Đăng |  |
|  | Nghiên cứu: tổng quan phòng khám, đối tượng tham gia, hoạt động chính, quy trình bệnh nhân, thông tin cần quản lý và quy định liên quan. Phân công công việc | Nguyễn Quang Huy |  |
| Tuần 02 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Phụ trách: Tổng hợp và điều phối: - Tổng hợp kết quả khảo sát của 4 thành viên. - Kiểm tra và thống nhất lại nội dung giữa các flow. - Tổng hợp thành 3 phần: + Khảo sát hiện trạng + Quy trình nghiệp vụ + Quy định - Tổng hợp các vấn đề chưa rõ và các câu hỏi cần làm rõ để phục vụ bước tiếp theo. | Nguyễn Quang Huy |  |
|  | Phụ trách: Bệnh nhân – Tiếp nhận – Lịch hẹn Tiếp tục flow tuần 1: Bệnh nhân → Tiếp nhận → Lịch hẹn + Khảo sát hiện trạng + Quy trình nghiệp vụ + Quy định | Nguyễn Văn Trí |  |
|  | Phụ trách: Khám – Chẩn đoán – Điều trị Tiếp tục flow tuần 1: Khám → Chẩn đoán → Kế hoạch điều trị → Điều trị → Tái khám + Khảo sát hiện trạng + Quy trình nghiệp vụ + Quy định | Đỗ Quốc Thịnh |  |
|  | Phụ trách: Dịch vụ – Chi phí – Thanh toán Tiếp tục flow tuần 1: Dịch vụ → Chi phí → Thanh toán + Khảo sát hiện trạng + Quy trình nghiệp vụ + Quy định | Trần Phúc Khang |  |
|  | Phụ trách: Quản lý – Nhân sự – Kho/Vật tư – Quy định Tiếp tục flow tuần 1: Quản lý phòng khám → Nhân sự → Lịch làm việc → Kho/Vật tư + Khảo sát hiện trạng + Quy trình nghiệp vụ + Quy định | Nguyễn Hải Đăng |  |
| Tuần 03 (Từ: 17/08/2026 Đến: 24/08/2026) | Viết 2 câu Q&A cho nghiệp vụ bệnh nhân / tiếp nhận / lịch hẹn | Nguyễn Văn Trí |  |
|  | Viết 2 câu Q&A cho nghiệp vụ khám / chẩn đoán / điều trị / tái khám | Đỗ Quốc Thịnh |  |
|  | Viết 2 câu Q&A cho nghiệp vụ dịch vụ / chi phí / thanh toán | Trần Phúc Khang |  |
|  | Viết 2 câu Q&A cho nghiệp vụ quản lí / nhân sự / kho / vật tư | Nguyễn Hải Đăng |  |
|  | Tổng hợp và liên kết nghiệp vụ | Nguyễn Quang Huy |  |
| Tuần 04 (Từ: 25/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Phụ trách Phần 1. GIỚI THIỆU CHUNG, tổng hợp và kiểm tra sự thống nhất về thuật ngữ, phạm vi và nội dung chung của tài liệu | Nguyễn Quang Huy |  |
|  | Đặc tả 02 Use Case, xây dựng 02 Activity Diagram tương ứng thuộc nhóm nghiệp vụ bệnh nhân -> Tiếp nhận -> Lịch hẹn | Nguyễn Văn Trí |  |
|  | Đặc tả 02 Use Case, xây dựng 02 Activity Diagram tương ứng thuộc nhóm nghiệp vụ khám -> Chẩn đoán -> Kế hoạch điều trị -> Điều trị -> Tái khám | Đỗ Quốc Thịnh |  |
|  | Đặc tả 02 Use Case, xây dựng 02 Activity Diagram tương ứng thuộc nhóm nghiệp vụ dịch vụ -> Chi phí -> Thanh toán | Trần Phúc Khang |  |
|  | Đặc tả 02 Use Case, xây dựng 02 Activity Diagram tương ứng thuộc nhóm nghiệp vụ quản lý phòng khám -> Nhân sự -> Lịch làm việc -> Kho/Vật tư | Nguyễn Hải Đăng |  |
| Tuần 05 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 06 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 07 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 08 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 09 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 10 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 11 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 12 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 13 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 14 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |
| Tuần 15 (Từ: ../../2018 Đến: ../../2018) |  |  |  |

Link nhật ký (phamthanhhung3578@gmail.com)